## Slide 1: 「事務の時間」を、 ケアと未来の時間へ
株式会社サカイ 御中
Google Workspace × Gemini 活用による
業務効率化・Drive 移行のご提案
2026年10月27日
グリーエックス株式会社 山口 宙輝

## Slide 2: 本提案のポイント
導入済みの Workspace／Gemini を活かし切り、安全なデータ管理と業務効率化を両立します
はじめに
1
安全な Drive 移行を最優先に
共有ルールと権限設計を先に整え、Dropbox からの切替を早期に完了します
2
8名の業務から「型」をつくる
効果を実感しやすい業務から、テンプレートと手順書を整備します
3
50〜70名へ段階的に展開
削減時間・利用率を可視化し、月次会議でご報告できる形に整えます
6ヶ月後のゴール
1
Dropbox 解約・Drive に一本化
2
テンプレート・Gem を整備
3
効果を毎月数値でご報告

## Slide 3: 本日のアジェンダ
現状のご理解から、ご提案内容、他社事例、スケジュールまでを順にご説明します
はじめに
01
現状のご理解
業界環境と貴社の現状・課題
02
ご提案内容
Drive 移行／業務別の AI 活用／社内展開
03
他社事例
介護・福祉ほかの活用事例
04
スケジュール
6ヶ月の進め方
05
本日ご相談したいこと
確認事項と今後の進め方

## Slide 4: ご相談内容の確認
ご相談内容を次のように理解しています（認識に相違があれば、本日ご指摘ください）
01｜現状のご理解
ご相談の背景 | Workspace と Gemini で業務効率化を推進中。Dropbox 移行の過程で、セキュリティ面の課題と未活用の機能が判明
現在の状況 | 担当部署8名でテスト導入中。資料作成では大幅な時間削減を実感
展開予定 | 反応が良ければ、営業部門・現場管理職へ段階展開（最終50〜70名）
注力したい領域 | バックオフィス・管理職の事務作業の削減。現場展開の前に担当者側で準備したい
達成すべきゴール | Workspace／Gemini の最大活用、部門別の AI 活用方法の確立、定型業務の削減、Dropbox → Drive 移行の完了
ご依頼の範囲 | 課題分析・戦略立案・実行支援（アドバイザリー型、導入済みのシステムで改善）
期間・予算 | いずれもご提案希望。相場観を踏まえ、複数のパターンで検討
スケジュール | できるだけ早期に着手したい
選定・決裁 | 提案内容・価格・適合性で総合判断／ご担当者様 → 代表取締役 → 月次会議でご報告

## Slide 5: 介護業界では「間接業務の削減」が経営テーマに
担い手不足が続くなか、「ケア以外の時間」をどれだけ減らせるかが競争力になっています
01｜現状のご理解
介護関係職種の有効求人倍率
3.87倍
全職業平均は1.05倍（2025年6月）
2040年度に追加で必要な介護職員
約57万人
2022年度比
ICT 導入で文書作成の時間が短縮
81.9%
ICT 導入支援事業（令和3年度）
貴社にとっての意味
管理職・バックオフィスの事務時間を減らし、ケアと人材育成に振り向ける。その手段として、導入済みの Google Workspace を活かし切ります。

## Slide 6: 貴社の事業から見た、Workspace 活用のポイント
多拠点を運営する貴社では、本部と拠点の情報共有と、管理者の事務軽減が効果の出やすい領域です
01｜現状のご理解
貴社の事業
11 事業所
グループホーム
7 事業所
小規模多機能型居宅介護
訪問看護・デイサービスも運営
エリア
名古屋市・春日井市・尾張旭市
江南市・刈谷市
本部と拠点をつなぐ
施設会議の資料・議事録を共有し、欠席者もすぐに確認できる
管理者の事務を軽くする
加算・運営指導の書類準備や、データ集計を効率化する
多様な職員を支える
マニュアルの翻訳・やさしい日本語化、研修教材づくりに活用
新拠点の立ち上げを速く
開設準備のチェックリストや採用広報をテンプレート化する

## Slide 7: 貴社の現状：基盤は整い、「使いこなし」の段階へ
Workspace はすぐ使える一方、Dropbox・無料 Gmail・Office が併存し、データとルールが分散しています
01｜現状のご理解
Google Workspace
導入済
Drive で共有、カレンダーで実績記録、スプレッドシートで提出物・郵便物管理
Gemini
テスト導入中
担当部署8名で試行。資料作成で大幅な時間削減
Dropbox
移行対象
現行のデータ保管先。早期に Drive へ切り替えたい
Office 2024
併用
買い切り版。Excel／Word との併用ルールが必要
Gmail（無料版）
要整理
一部業務で利用。組織の管理外のため集約を推奨
すでにある「成功体験」
資料作成で AI を使い、
数分で高品質な成果物ができた
テスト導入 8名
展開予定 50〜70名
この体験を、管理部門・管理職の「当たり前」に

## Slide 8: 課題は3つのテーマに集約されます
背景要因は「ルール」「活用シーン」「展開体制」の未整備にあり、テーマごとに打ち手を定めます
01｜現状のご理解
テーマ
現在の課題
打ち手の方向性
A. データ管理・
セキュリティ
リンク共有で、一度開いた人が閲覧できてしまう
個人情報を含むデータの移行が進まない
管理者設定と共有ドライブで「仕組みで守る」状態にしてから移行
B. AI 活用の
具体化
機能を使いこなせていない
部門ごとに最適な使い方が見えない
業務を棚卸しし、効果の大きい業務から「型」にする
C. 定着・
社内展開
現場の抵抗と準備期間の負担
社内で教えられる体制がない
ご担当者様を「社内コーチ」に。教材を揃えて段階的に展開

## Slide 9: 6ヶ月後に目指す姿
ご相談時のゴールを、6ヶ月後の具体的な状態に置き換えました
01｜現状のご理解
現在
6ヶ月後
Dropbox と Drive にデータが分散し、個人情報を移せない
Dropbox を解約して Drive に一本化。個人情報は仕組みで保護
8名が個人の工夫で試行し、使い方が属人的
部門別のテンプレートが揃い、資料・メール・議事録が日常的に AI 化
効果が数値化されず、展開を判断しにくい
50〜70名に展開し、削減時間を毎月可視化

## Slide 10: ご支援の全体像：3本の柱
「安全なデータ基盤」→「業務別の活用の型」→「社内で広げる体制」の順に、一気通貫でご支援します
02｜ご提案内容
定型業務を減らし、ケアと新たな事業展開に時間を使える組織へ
柱①
Drive 移行・
安全な共有
Dropbox から Drive への移行
共有ドライブと権限の設計
管理者設定と情報区分ルール
柱②
業務別の
活用の「型」
8名の業務棚卸し
テンプレート・Gem の作成
提出物管理などの自動化
柱③
定着・
社内展開
社内コーチの育成
手順書・動画・FAQ の整備
部門別の段階展開
効果測定：削減時間・利用率を毎月可視化し、月次会議でご報告
ガバナンス：個人情報の取扱いルール・AI 利用ガイドライン・セキュリティ研修

## Slide 11: Dropbox から Google Drive への移行ステップ
「先にルールと箱をつくり、次にデータを移す」順番で、部署単位で小さく確かめながら移行します
02｜ご提案内容 柱① Drive 移行・セキュアな共有
STEP 1
現状調査
データ量・構成
外部共有リンク
個人情報の所在
成果物
現状調査シート
STEP 2
設計
共有ドライブ構成
メンバー・権限
命名ルール
成果物
共有ドライブ設計書
STEP 3
ルール策定
情報区分
外部共有の承認
管理者設定
成果物
運用ルール・設定一覧
STEP 4
移行
共有リンクの整理
パイロット移行
部署単位で本移行
成果物
移行チェックリスト
STEP 5
切替・定着
操作ガイド配布
読み取り専用化
Dropbox 解約
成果物
切替完了報告
Google 公式の移行機能（2026年1月提供）で権限ごと移行できます。ただし「リンクを知っている全員」の共有も引き継がれるため、移行前の整理が欠かせません。

## Slide 12: 「リンクを開いた人が見られる」不安は、仕組みで大きく減らせます
原因の多くは、リンクの公開範囲の設定と、共有時に付与されて残った閲覧権限にあります
02｜ご提案内容 柱① Drive 移行・セキュアな共有
よくある原因
「リンクを知っている全員」のまま
権限を外しても、URL があれば開ける
送信時に付与した権限が残る
メール等で送ると権限が付き、残り続ける
フォルダの権限を引き継ぐ
フォルダ内のファイルにも同じ権限が及ぶ
対策：管理者設定 × 共有ドライブ × 運用ルール
組織外へのリンク共有を禁止・制限
全エディション
個人情報は共有ドライブでメンバー限定に
Business Standard〜
閲覧者のダウンロード・印刷・コピーを禁止
全エディション
外部共有に有効期限を設定
全エディション
監査ログで共有状況を定期点検
全エディション

## Slide 13: 情報区分と取扱いルール（たたき台）
移行前に「どこに置き、誰と共有し、AI に使ってよいか」を情報区分ごとに決めます
02｜ご提案内容 柱① Drive 移行・セキュアな共有
区分 | 主なデータ | 保存場所 | 共有範囲 | Gemini の利用
機密（要配慮） | 介護記録・ケアプラン、職員の健康情報・マイナンバー | 介護記録システム／限定共有ドライブ | 担当者のみ | ルール整備後に限定利用
社外秘 | 人事・給与、経営資料、契約書 | 部門別の共有ドライブ | 部門メンバー | 社内ルールの範囲で利用
社内 | マニュアル・研修資料、議事録、様式 | 全社共有ドライブ | 全職員 | 積極活用
公開 | 求人情報、施設案内、広報物 | 公開用フォルダ | 制限なし | 積極活用
Workspace の Gemini は、顧客データを許可なくモデルの学習に使用しないと Google が公表しています。最終的なルールは、厚生労働省のガイダンス等を踏まえて確定します。

## Slide 14: 業務別 Gemini 活用マップ（例）
部門ごとに「誰の・どの業務に・どの機能を」使うかを具体化し、貴社版のマップに仕上げます
02｜ご提案内容 柱② 業務別AI 活用の「型」づくり
バックオフィス（人事・経理・総務）
求人票・スカウト文の作成
Gmail・ドキュメント
規程・マニュアルの質問応答
Gemini Notebook
提出物・郵便物管理の自動化
フォーム・Studio
事業所管理者・現場管理職
会議・委員会の議事録
Meet
研修資料・やさしい日本語化
スライド
稼働・加算データの集計
スプレッドシート
営業部門（入居相談・地域連携）
問い合わせ返信メールの下書き
Gmail
施設紹介・提案資料の作成
スライド
面談メモの要約
ドキュメント
経営・本部
月次会議資料の作成
スライド
制度改正情報の要点整理
Gemini
事業計画のたたき台
ドキュメント

## Slide 15: 効果を実感しやすい業務から着手します
「効果の大きさ」と「始めやすさ」で整理し、すぐ成果が出る業務から着手します
02｜ご提案内容 柱② 業務別AI 活用の「型」づくり
仕組み化（STEP2）
クイックウィン（STEP1）
将来検討（STEP3）
すき間時間で（随時）
効果の大きさ →
始めやすさ →
議事録の自動作成
資料作成のたたき台
メール文面の作成
規程・マニュアルQ&A
提出物管理の自動化
月次レポート作成
記録システムとの連携
文章の校正・要約
1
クイックウィン（1〜2ヶ月目）
議事録・メール・資料作成のテンプレートを整備
2
仕組み化（3〜4ヶ月目）
提出物管理・月次レポートを自動化
3
将来検討（5ヶ月目〜）
記録システムとの役割分担を整理

## Slide 16: 活用シナリオ例：まず着手をおすすめする3つの業務
いずれも追加ツールなしで実現でき、効果はテスト導入メンバーで実測します
02｜ご提案内容 柱② 業務別AI 活用の「型」づくり
会議・委員会の議事録
いま（想定）
会議後にメモから議事録を作成（1回30〜60分）
これから
Meet の自動メモで議事録と ToDo を作成。確認するだけに
使う機能：Meet・Gemini（Business Standard 以上）
規程・マニュアルの問い合わせ
いま（想定）
本部への問い合わせに都度対応
これから
規程を Gemini Notebook に集約し、職員が自分で調べられる
使う機能：Gemini Notebook
提出物・郵便物の管理
いま（想定）
手入力で記録し、未提出者に個別に催促
これから
フォームで提出・自動記録・自動リマインド
使う機能：フォーム・スプレッドシート・Workspace Studio

## Slide 17: ご担当者様が「社内で教えられる」状態をつくります
ご担当者様を「社内コーチ」として育成し、教材と相談窓口を揃えて現場の負担を減らします
02｜ご提案内容 柱③ 定着・社内展開
テンプレート・Gem 集
部門別の指示文とカスタム AI を共有ドライブに整備
手順書・短尺動画
1テーマ3分の動画と1枚の手順書
社内コーチ育成・リテラシー研修
講師用資料を提供。セキュリティ・AI 利用ルールも含む
相談窓口・FAQ
Google Chat で質問を受け付け、FAQ に蓄積
現場の負担を抑える3つの工夫
1
「今の業務の延長」から始める
いつもの資料・メールに AI を足すだけ
2
1回30分のミニ勉強会
業務の合間にオンラインで参加
3
成功事例を毎月共有
身近な活用例で自然に広げる

## Slide 18: 段階展開のロードマップ：8名から50〜70名へ
担当部署 → 本部管理部門 → 営業・現場管理職と、効果を確認しながら広げます
02｜ご提案内容 柱③ 定着・社内展開
Phase 0｜1〜2ヶ月目
8名
担当部署（テスト導入）
効果の出る「型」をつくる
業務棚卸し・ユースケース選定
テンプレート・Gem 作成
Drive 移行設計・KPI 設定
Phase 1｜3〜4ヶ月目
〜20名
本部管理部門
バックオフィスへ展開・移行完了
部門別テンプレートの拡充
社内コーチの勉強会
Dropbox からの本移行
Phase 2｜5〜6ヶ月目
50〜70名
営業・現場管理職
対象部門への展開と効果のご報告
営業・管理職向けの展開
FAQ・相談窓口の運用
効果測定と次年度計画

## Slide 19: ご要件と本提案の対応
いただいた必須要件・推奨要件のすべてに、本提案の具体的な取り組みでお応えします
02｜ご提案内容
区分 | ご要件 | 本提案での対応
必須 | Google Workspace・Gemini の専門知識 | 管理者設定から Gemini 活用まで一貫して支援
必須 | 部門・担当者別の AI 活用の提案 | 業務棚卸しから部門別の活用マップを作成
必須 | 資料・メール・議事録・共有・自動化の幅広い活用 | 活用シナリオ、テンプレート・Gem 集、自動化
必須 | セキュリティの基礎知識・リテラシー | 情報区分ルール・AI ガイドラインと職員研修
推奨 | Workspace の活用支援への特化 | 追加ツールなし。導入済みの範囲で設計・支援
推奨 | 少人数での習得から社内展開 | 8名 → 本部 → 50〜70名の段階展開と社内コーチ育成
推奨 | 介護業界の理解と第三者視点の助言 | 介護・福祉の事例と制度動向を踏まえて提案
推奨 | 費用対効果の明示 | 削減時間・利用率を毎月計測し、金額換算してご報告

## Slide 20: 事例サマリー：介護・福祉の現場でも活用が進んでいます
介護・福祉の法人から段階展開・Dropbox 移行まで、貴社に近い公開事例をご紹介します
03｜他社事例
組織（業種） | 取り組み | 成果
シーユーシー・ホスピス （ホスピス型住宅・訪問看護） | Gem で音声・メモから介護記録の下書きを作成 | 職員1人 月約3.5時間削減
社会福祉法人ことの海会 （障がい・児童・高齢者支援） | LINE WORKS から Workspace へ一括切替 | 管理職と現場でライセンスを使い分け
ソラスト （医療事務・介護・保育） | 3万人以上の全職員で Workspace への移行を決定 | 約3ヶ月で基盤を構築
日本特殊陶業 （製造・名古屋） | 15部門40名で1ヶ月トライアル | 週平均3.1時間削減／人
船井総研ホールディングス （経営コンサルティング） | 50名 → 150名 → 全社と段階展開 | 4ヶ月で全社導入・利用率97%
星野リゾート （宿泊） | 企画・発信業務やアンケート分析に活用 | 「魅力造成」の作業時間 約30%削減
The Washington Post （報道） | Dropbox から Workspace へ移行 | 1,500名超・240TB超を期限内に移行
※ いずれも各社の公開事例です（当社の支援事例ではありません）

## Slide 21: 介護・福祉の事例：記録業務と情報共有基盤の見直し
同じ介護・福祉の現場で、記録業務の効率化と情報共有基盤の見直しが進んでいます
03｜他社事例
介護・ホスピス
株式会社シーユーシー・ホスピス
ホスピス型住宅「ReHOPE」など全国59拠点
月約3.5時間 削減／職員1人
Gem で音声・メモから記録の下書きを作成
記録1件 4.0分 → 3.3分（約20%短縮）
示唆：ルール整備後の現場展開の候補に
社会福祉法人
社会福祉法人ことの海会（長崎県）
障がい・児童発達・高齢者支援
一括導入 段階導入から切替
LINE WORKS から Google チャットへ切替
管理職は Business Standard、現場は Frontline Starter
示唆：ライセンスの使い分けは貴社の参考に

## Slide 22: 段階展開の事例：小さく試して、全社に広げる
少人数で効果を測ってから広げる進め方は、貴社の「8名 → 50〜70名」と同じ型です
03｜他社事例
製造・愛知県
日本特殊陶業株式会社
名古屋市に本社を置くメーカー
週3.1時間 削減／人（平均）
15部門40名で Gemini を1ヶ月試行
60件のユースケースが集まる
示唆：少人数でも、削減時間を測れば判断材料に
経営コンサルティング
株式会社船井総研ホールディングス
中堅・中小企業向けコンサルティング
97% の社員が Gemini を活用
50名 → 150名 → 全社と段階展開
活用コンテストや勉強会で定着
示唆：成功事例の共有が定着の鍵

## Slide 23: データ移行とナレッジ活用の事例
移行は「引っ越し」で終わらせず、蓄積した資料を AI で使える知識に変えます
03｜他社事例
医療用品メーカー
ダイヤ工業株式会社（岡山県）
サポーター・コルセット等のメーカー
70%超 の社員が Gemini を日常利用
ファイルサーバーから Workspace へ移行
会議資料と社内規定を NotebookLM に集約
示唆：問い合わせ対応の効率化に応用できる
Dropbox からの移行
The Washington Post（米国）
報道機関
240TB超 を期限内に移行
Dropbox の契約終了に合わせて移行
複雑な権限・フォルダを事前に整理
示唆：成否は移行前の整理で決まる

## Slide 24: スケジュール（案）：6ヶ月で移行完了と対象部門への展開
Dropbox 切替を最優先に、6ヶ月で移行完了と対象部門への展開まで進めます
04｜スケジュール
1ヶ月目
2ヶ月目
3ヶ月目
4ヶ月目
5ヶ月目
6ヶ月目
キックオフ・現状調査
Drive 移行設計・ルール策定
パイロット移行（1部署）
本移行・Dropbox 切替
業務棚卸し・テンプレート整備
業務の自動化（提出物管理等）
本部管理部門への展開
営業・現場管理職への展開
効果測定・月次報告
Dropbox 解約
凡例
※ 開始時期はご決裁後に確定。Dropbox 解約は契約更新時期に合わせて調整
柱①
柱②
柱③
共通

## Slide 25: 本日確認させていただきたいことと、今後の進め方
以下を伺えれば、1週間以内に正式なお見積りとスケジュールをご提示できます
05｜本日ご相談したいこと
1
ご契約エディション・ライセンス数・管理者
2
Dropbox のプラン・データ量・契約更新時期
3
個人情報を含むデータの範囲と「ロック」の操作
4
テスト導入8名の業務と現在の使い方
5
既存システム・お取引先との役割分担
6
ご予算感・ご決裁の時期・定例の頻度
今後の進め方
本日
課題・優先度のすり合わせ
1週間以内
お見積りのご提示
ご決裁後
キックオフ・現状調査

## Slide 26: 参考：エディション別の主な機能
使える機能はエディションで異なるため、対象者に応じた組み合わせもご提案できます
Appendix
機能 | Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise
月額料金（年間プラン・1ユーザー・税別） | 800円 | 1,600円 | 2,500円 | 要問合せ
Gmail の Gemini（文章作成・要約） | ○ | ○ | ○ | ○
Gemini アプリ・Gem・Gemini Notebook | ○ | ○ | ○ | ○
ドキュメント／スプレッドシート／スライドの Gemini | － | ○ | ○ | ○
Meet の自動メモ（議事録作成） | － | ○ | ○ | ○
Workspace Studio（業務の自動化） | ○ | ○ | ○ | ○
組織外共有の制限・リンク共有の禁止 | ○ | ○ | ○ | ○
共有ドライブの詳細設定（外部共有・DL 禁止） | － | ○ | ○ | ○
Vault（データの保持・検索） | － | － | ○ | ○
DLP（情報漏えい防止）・信頼ルール | － | － | － | ○